模型會員制方案與扣款問題

AI-module | 2026-10-16 |

# 一、重點摘要

- 目前規劃三種會員方案：月費 US$17、三個月 US$24、年費 US$30。

- 目前最大的執行障礙不是方案內容，而是金流申請資格、營業登記、公司地址與初期資金。

- 三個月與年費的價格折扣幅度較大，應先確認金額是整期總價或每月單價，再決定是否上線。

# 二、會員方案比較

| 方案 | 收費週期 | 目前價格 | 上線前需確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月費方案 | 每月 | US$17 | 續訂日、取消時間點、扣款失敗處理 |
| 三個月方案 | 每 3 個月 | US$24 | 是否為整期總價、折扣理由、退款方式 |
| 年費方案 | 每 12 個月 | US$30 | 是否為整期總價、折扣幅度、提前終止規則 |

建議定價時同時列出原價、折扣率、每月換算金額與預估毛利，避免長期方案價格過低，無法負擔金流手續費、稅務與客服成本。

# 三、扣款與金流問題

## （一）金流服務比較

原規劃評估藍新金流、綠界科技與 LINE Pay。申請前應向各服務商確認以下項目：

- 申請資格：個人、行號或公司是否可申請，以及需要哪些登記文件。

- 定期定額：是否支援自動續扣、付款失敗重試與卡片更新。

- 費用結構：建置費、年費、交易手續費、退款費與撥款週期。

- 營運功能：退款、對帳、發票串接、付款通知與 API 串接方式。

## （二）會員扣款規則

- 首次付款：清楚顯示付款金額、計費期間與下次扣款日。

- 自動續訂：說明是否自動扣款，並設定續訂前提醒。

- 扣款失敗：設定重試次數、寬限期與會員權限暫停時間。

- 取消與退款：明定取消生效日、按比例退款或不退款規則。

- 幣別與稅務：確認以美元或新台幣收費，以及發票或收據處理方式。

# 四、營業登記與初期成本

| 項目 | 目前理解 | 後續確認 |
| --- | --- | --- |
| 公司或行號名稱 | 需先確認可用名稱 | 名稱預查方式與費用 |
| 統一編號／設立登記 | 金流申請可能需要 | 適合公司或行號、申請流程 |
| 營業地址 | 可能需要可登記地址 | 租址、招牌及現場條件 |
| 設立規費 | 尚未估價 | 主管機關與代辦費用 |
| 資本額查核 | 可能需要會計師協助 | 是否必要及實際費用 |
| 大小章與籌備帳戶 | 設立流程可能使用 | 銀行文件與作業時間 |
| 啟動資金 | 目前估計至少新台幣 10 萬元 | 拆分一次性成本與每月固定成本 |

注意：上述為目前整理的待辦與初步理解，實際資格、設立條件及費用應再向金流服務商、會計師或主管機關確認。

# 五、目前需要決策的問題

- 三個月 US$24 與年費 US$30，是整期總價還是每月單價？

- 會員費要以美元還是新台幣收取？是否需承擔匯率與跨境手續費？

- 先成立行號或公司，或先使用其他合規的收款方式進行市場測試？

- 預計會員數、交易筆數與收入，是否足以負擔設立及每月營運成本？

- 取消、退款、續訂提醒與扣款失敗的規則要如何訂定？

# 六、建議下一步

- 先確認三種方案的價格邏輯，完成收入與成本試算。

- 分別詢問藍新、綠界與 LINE Pay 的申請資格、定期定額功能及完整費用。

- 請會計師比較行號與公司的設立成本、稅務差異及適用情境。

- 完成金流比較表後，再決定公司設立與付款串接順序。

- 撰寫會員條款、隱私政策、取消退款與自動續訂說明。

# 七、伺服器部署與上線

若採購包含 RTX 顯示卡、主機板及其他相關硬體的完整伺服器設備，預估總價約為新台幣 100 萬元；目前尚未找到符合需求的伺服器租用平台。

伺服器設備須以公司名義採購並納入公司帳務，完成內部審批程序後方可購置，不得逕以個人資金私下購買。